奉浦校区校园场（馆）物资搬运项目采购需求

一、项目概况

本项目为奉浦校区二期大修配套体育场（馆）物资往返搬运服务，项目分 2 次实施：第一次为物资搬出，第二次为物资搬回。单次搬运时间不超过 2 天，具体时间以现场实际作业情况为准。

二、服务内容与要求

（一）搬运内容

体育场（馆）中的体育器材、健身器材、家具、设备及宿舍大修区域个别物资搬出至指定临时存放点；精准搬回原位置并摆放到位。（具体以实际踏勘为准）

（二）人员要求

1.根据现场实际踏勘情况，每批次搬运作业工期不超过 2 天，每日须配备专业搬运工人不少于 8 名，按时完成。

2.服务方须提前提交现场作业人员名单，并同步附上全员保险投保明细备案。

（三）作业要求

1.时效要求：须根据校方时间组织搬运，不得影响学校大修工作开展，如因搬迁原因导致的开工或开学延迟，需承担违约责任。

2.防护要求：对易损、精密物资做好防护，轻装轻卸，确保物资无磕碰、无损坏、无丢失。

2.现场管理：作业人员遵守校园规定，着装规范、服从调度，作业后清理现场，爱护校园设施，不得影响校园正常秩序。

3.安全要求：规范操作，做好人员防护，重型物资使用合规工具，确保安全。

（四）作业频次

- 服务期内按校方时间要求，分 2 次实施搬运：第一次搬出、第二次搬回；供应商应全力配合校方时间安排。

- 三、报价说明

- 本项目采购合同总预算金额控制在 4.8 万元以内。

- 本项目 2 个批次搬运量略有差异，按2次分别报价（具体以实际踏勘为准）

- 第 1 批次：物资搬出

- 第 2 批次：物资搬回

各批次金额应包含人工装卸、运输车辆、物资包装防护、人员意外伤害保险、管理杂费、税金等完成本批次搬运服务所需全部费用，不再另行计取其他任何费用。

四、供应商资质要求

1.独立法人，营业执照含搬运、装卸等相关经营范围，经营状态正常。

2.作业人员身体健康、配备足额人身意外险；搬运车辆手续齐全、合规，操作人员持证上岗。

3.信誉良好，无失信及重大违法记录，提供信用查询截图及无失信承诺函。

4.具备完善的安全、质量管理制度及应急方案。

五、付款方式（按次结算）

1.无预付款，按 2 个批次分别结算，费用按每次实施验收完成后支付。

2.每批次完成并验收合格后，供应商提交签字作业单及发票。

3.校方审核无误后，支付该批次 100% 款项。

六、踏勘安排

- 踏勘时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00

- 踏勘地点：东方美谷大道6333号

- 联系人：晏老师

- 联系电话：67104735

- 请有意参与单位按时到场，现场确认搬运范围、物资情况及作业条件。

七、验收标准

1.数量核对无误，与搬运前清单一致。

2.物资无损坏、丢失，损坏丢失需照价赔偿后视为合格。

3.物资归位准确、摆放规范。

4.提交完整作业记录，经校方签字确认即验收合格。

八、违约责任

1.损坏校园设施或物资，24 小时内照价赔偿并整改，延误进度需额外支付违约金。

2.违规作业、不服从管理，影响学校工作的，校方有权要求整改，整改不合格可终止合作并追责。

3.资质虚假、失效或未按要求配备人员、保险，校方有权终止合作并追责。

九、其他

1.中标后 3 个工作日内提交搬运实施方案，审核通过后方可进场。

2.服务期内建立 24 小时应急联络机制，及时响应校方需求。